國立政治大學校務基金管理委員會第4屆第8次會議記錄

時間：97年9月30日﹝星期二﹞中午12時10分

地點：本校行政大樓7樓第3會議室

出席：林委員碧炤﹑蔡委員連康﹑林委員月雲﹑邊委員泰明﹑周委員麗芳（請假）﹑周委員玲臺、臧委員國仁﹑劉委員小蘭﹑方委員嘉麟﹑馮委員朝霖﹑陳委員文賢﹑陳委員小紅（請假）﹑許委員淑芳

列席：樓執行秘書永堅、沈維華﹑鄭關平、呂逸達、姚建華、劉吉軒、陳曉理、陳碧珠、蔡香美、葉玲鈺、蔡素枝、林瑞鐘、周明竹、王兼善、林娟綾、田美蕙

主席：吳召集人思華　　                                        紀錄：黃雅琪

- 報  告  事  項

- 主席報告：(略)

- 確認校務基金管理委員會第4屆第7次會議紀錄。〈紀錄確定〉

- 第4屆第7次會議決議案執行情形報告。(略)

〈主席意見〉政大書院大講堂座位之設置請教務處再行研商，使其空間配置更加寬適。

- 報 告 案

第1案                                提案單位：會計室

案    由：本校98年度預算案報告。

說     明：

一、本校98年度預算案，業依校基會第4屆第7次會議報告案第3案決議及教育部、主計處核定事項編列完竣，並於97年8月26日陳送教育部、主計處、立法院等單位。

二、本校98年度業務收支及餘絀如下：

單位：千元

| 項目 | A版 (適用預算法) | B版 (不適用預算法) | C版 (全部版) |
| --- | --- | --- | --- |
| 業務總收入 | 2,640,960 | 782,940 | 3,423,900 |
| 業務收入 | 2,622,990 | 527,760 | 3,150,750 |
| 學雜費收入 | 837,525 | 0 | 837,525 |
| 建教合作收入 | 0 | 406,860 | 406,860 |
| 推廣教育收入 | 0 | 120,900 | 120,900 |
| 教育部補助教學研究收入 | 1,474,805 | 0 | 1,474,805 |
| 其他補助收入 | 276,300 | 0 | 276,300 |
| 其他業務收入 | 34,360 | 0 | 34,360 |
| 業務外收入 | 17,970 | 255,180 | 273,150 |
| 業務總支出 | 2,640,960 | 771,740 | 3,412,700 |
| 業務成本與費用 | 2,630,540 | 660,030 | 3,290,570 |
| 教學成本 | 1,864,690 | 619,460 | 2,484,150 |
| 教學研究及訓輔成本 | 1,864,690 | 121,400 | 1,986,090 |
| 建教合作成本 | 0 | 390,060 | 390,060 |
| 推廣教育成本 | 0 | 108,000 | 108,000 |
| 其他業務成本 | 210,000 | 2,200 | 212,200 |
| 管理及總務費用 | 485,860 | 35,400 | 521,260 |
| 研究發展及訓練費用 | 42,540 | 2,970 | 45,510 |
| 其他業務費用 | 27,450 | 0 | 27,450 |
| 其他業務外費用 | 10,420 | 111,710 | 122,130 |
| 本期賸餘(短絀-) | 0 | 11,200 | 11,200 |

三、本校98年度資本門預算如下：

單位：千元

| 項目 | A版 (適用預算法) | B版 (不適用預算法) | C版 (全部版) |
| --- | --- | --- | --- |
| 土地改良物 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 房屋建築及設備 | 0 | 70,000 | 70,000 |
| 機械及設備 | 144,337 | 9,750 | 154,087 |
| 交通運輸及設備 | 1,117 | 1,580 | 2,697 |
| 什項設備 | 137,226 | 23,700 | 160,926 |
| 固定資產小計 | 292,680 | 105,030 | 397,710 |
| 無形資產 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| 遞延借項 | 32,000 | 0 | 32,000 |
| 資本門合計 | 340,680 | 105,030 | 445,710 |

決     議:同意備查。

第2案（詳附件乙-1~2）                   提案單位： 圖書館

案    由：中正圖書館一樓多媒體及網路學習區各項多媒體相關設備總經費約227萬元，敬請同意核撥。

說     明：

一、中正圖書館一樓建置多媒體及網路學習區乙案已於96年10月4日簽准，並由總務處營繕組統籌辦理裝修工程，於7月19日報開工，該裝修工程僅含出入口、借還書櫃台、公共檢索區、一樓行政區之裝潢施作工程及消防安全等各項改善工程，以及少部分桌椅、資料櫃等傢俱設備。

二、因該建置工程僅含裝潢工程及部分桌椅、資料櫃等傢俱設備，目前所有非工程施作之多媒體相關機器設備(電視機34台、影音光碟放影機30台、DVD卡匣5000個及退匣機、耳機、有線電視視訊工程及衛星音樂網系統架設、音響設備、白板及一樓指標系統等)、網路學習區之椅子、推廣服務組辦公室搬遷等費用仍付之闕如，有關設備及視訊架設工程等所需經費預估總價約227萬元

，敬請  同意本館添購配合本次工程所需相關各項機器設備等經費，以便適時提供新穎完善的多元化資訊服務。

決     議:同意備查。

第3案（詳附件乙-3~18）               提案單位： 總務處

案    由：「第二國際學生宿舍新建工程」執行情形報告案

說     明：

一、本計畫工程總預算概估原為新台幣5億5,996萬7,861元整；前於96年1月10日經本會第4屆第1次會議決議：『同意以100％銀行專案融資方式辦理，待校務基金有餘裕時再研擬提前清償方式』在案。

二、96年11月6日教育部函復本校（第1次）修正後構想書：『原則同意備查』在案；本次構想書內容核定如下：

（一）興建地下1層、地上7層之5棟RC建築物；（二）總樓地板面積為20,711平方公尺（6,265.1坪）；（三）床位數998床；（四）總工程經費（含加計物價調整費）為新台幣6億468萬8,426元整。

三、教育部97年1月25日函復同意本案，工程採購發包作業採統包並以最有利標決標方式辦理。97年4月18日完成營建專案管理勞務委任案採購評選委員會評選開標作業，經簽奉  校長核定，由啟達聯合建築師事務所取得承攬權，並於97年5月23日完成訂約手續。

四、自97年5月22日起至97年9月5日期間召開5次規劃設計構想及功能需求討論會議並完成確認程序；調整後之規劃設計需求、樓地板面積，規劃設計方向、內容及預算金額如下：

（一）興建地下1層、地上7層之5棟RC建築物；（二）總樓地板面積為23,524平方公尺（7,116坪）；（三）床位數1,000床；（四）總工程經費為新台幣8億9,500萬元整【統包工程（設計＋施工）發包總價調整為8億2,857萬8,092元整】。

五、全案預定里程碑進度如下：

（一）97年9月8日前規劃設計構想及功能需求確認（已完成）。

（二）98年1月8日前完成統包招標發包作業。

（三）99年5月21日前完成統包設計審查作業（取得建造執照）。

（四）100年6月30日前完工。

（五）100年8月14日前驗收、移交啟用。

六、如附簡報內容說明。

〈啟達建築師事務所說明〉

新舊案量體之差別在於與校內相關單位召開設計構想及功能需求討論會後調整空間規劃至更符合使用需求，如出入口門廳調整﹑室內停車場﹑風雨走廊﹑餐廳商店街增設及擴大走道寬度等，使總樓地板面積由6,265.1坪修正為7,116坪；預算差異原因為原預算數（6億468萬8,426元）依96年1月至97年10月推估之物價上漲率（25.76％）調整為7億6千多萬元，加計新增空間規劃之工程費1億4千多萬元【詳附件P.乙-12備註2】後，變更為8億9,500萬元。

《委員意見》

◆目前山下普級套房租金行情一個月約8,500元，與本案單人套房預設價格相當，以山上生活機能較山下不足之現況，是否高估住房需求？將來若出租率不高所產生之資金缺口勢必由校務基金填補，增加本校財務風險，故需審慎評估市場供需狀況及進行市場調查。

◆本案設計有家庭式客廳等溫馨空間，與學校現有學生宿舍相較是否符合公平正義原則？宿舍規劃如調整為12人共用3套衛浴設備，是否較能節約空間及經費。

◆本案預算調整數之計算方式及基準為何？是否將未受物價影響項目亦計入物價上漲率而重複計算？所提資料並未明列，請提供詳細資料說明。

決     議:原則同意備查，但請總務處蒐集96.3～97.9期間政府公共工程發包單價及整理本案預算調整數內容分析之書面資料後，於2個星期內送各委員後再行確認。

- 討 論 事 項

第1案（詳附件1-1~7）                 提案單位：會計室

案    由：研商本校建教合作計畫行政管理費行政單位分配款支用要點，請討論案。

說　　明：

一、目前本校行政單位之建教收入行政管理費分配款係由各單位自行運用，並未   制訂支用辦法規範。

二、為有效管理及運用本校建教合作計畫管理費行政單位分配款，奉 校長指示研擬上揭要點，於97年9月2日及9月17日召開2次研商會議後，依會議決議訂定本要點提會審議。

《委員意見》

◆建議此筆經費亦可支應各單位聘用臨時人員之需求。

決     議:第三條增列聘請臨時工及工讀金之支用項目，餘照案通過，修正後條文詳附件P.1-5。

第2案（詳附件2-1~3）                 提案單位：會計室

案    由：為彰顯本委員會分組辦事之功能，相關幕僚工作由何單位負責，請討論案。

說　　明：

一、本會第1屆第2次會議曾決議：本會分為創發組﹑財源規劃組及綜合組3組辦事，其各相關幕僚工作，創發組由秘書室擔任，綜合組由會計室擔任，財源規劃組未定。【會議記錄詳附件P.2-1】

二、依本校校務基金管理委員會設置辦法第4條，略以：「…行政工作由總務處﹑會計室等單位派兼人員支援。為使校務基金之收支﹑保管及運用發揮最大經濟效益，得…經校長同意進用專業人員協助」。【詳附件P.2-2】

三、本會任務分組業依96.1.10第4屆第1次會議決議改為：財務管理組﹑資本資出規劃組及經營管理組，並由副校長及主秘負責財務管理組﹑總務長及研發長負責資本資出規劃組﹑教務長及學務長負責經營管理組，其他委員亦已自行參選一組。【會議記錄詳附件P.2-3】

四、本會目前運作僅資本支出規劃組每年於概算擬定期間開會討論本校資本門概算案﹑經營管理組就收入單位收支運用情形審查及分配案審查外，其餘分組任務尚未彰顯（上述會議目前皆由會計室召開）。

五、經洽詢台大﹑師大﹑交大﹑成大及陽明大學，校基會運作情形如下—

台大：校基會由財務管理處負責，委員未分組

師大：校基會由秘書處負責，委員未分組

交大：校基會由會計室負責，委員未分組

成大：校基會由秘書處負責，委員未分組

陽明：校基會由會計室負責，委員未分組

六、囿於本會各組業務性質不同，且綜觀本校校級委員會似未如本會有設立分組辦事者，是否訂定各任務小組之相關幕僚單位，由各幕僚單位擬定每學年會期及召開小組會議並將小組討論結果提報本會，提請審議。

決     議: 移至下次會期討論。

- 臨 時 動 議

第1案（詳附件丁-1~6）                 提案單位：圖書館

案    由：擬請准予重新調整「中正圖書館圖書館消防改善工程」相關費用。

說　　明：

一、圖書館因配合裝修執照申請需要，原於97年6月11日簽請進行「中正圖書館圖書館消防改善工程」一案（如附件一），費用共190萬2,305，並已於校務基金委員會中報告通過。

二、原設計緊急發電機設置工程，僅供全館消防使用。然圖書館現有機房主機中，存有愈來愈多校內重要學術資源，目前卻僅有20餘分鐘不斷電系統，為避免爾後臨時或夜間停電數位資源毀損之風險，擬加大發電機容量並比照電算中心之作法，將機房重要主機及冷氣之電源加於緊急發電機上，預算額度雖需重調，但可一次解決停電時圖書館機房及消防所需電力問題，提升圖書館服務不受停電影響，亦可避免日後若需新增，價格更為可觀。

三、本案修正之內容主要為發電機組由100KW改為200KW，以及新增配電時必須之材料設備，約需新增99萬349元，總預估經費為289萬2,653元，預算及比較表如附件二。

辦　　法：擬奉核後委請總務處營繕組進行後續工程發包事宜。

《委員意見》

◆將來發電機擺放位置是否會影響師生行進動線及噪音會否影響教室上課？

◆過去是否曾有停電而導致資料遺失之情形及處理方式為何？

〈單位說明〉預計設置地點位於圖書館靠近憩賢橋處，該處並無教室，且平時並不啟動，不會有噪音及動線問題。過去如果學校發生停電，同仁必須馬上回館關機，雖然曾發生短暫停電而致資料遺失及部分主機損壞情形，但幸資料庫重要性不大。

◆衡諸國內其他大學及校內院級單位多有設置不斷電系統者，本案應予支持。

決     議:照案通過，請儘速執行。

第2案（詳附件丁-7~8）                 提案單位：圖書館

案    由：環山三道網球場東南側既有擋土牆坍塌修復案。

說　　明：

- 97年9月5日下午近2時，因連日豪大雨造成環山三道網球場東側擋土牆坍塌（原六期開發整地工程施作之擋土牆，編號VW1及VW2），壓倒69KV輸電電桿，導致全校停電；經台電搶修於97年9月6日晚間六時許恢復供電。

- 97年9月8日發函市府產發局報備坍塌事件經過；97年9月11日市府產發局回函通知，限97年9月20日前完成臨時防災措施，97年10月10日前擬具「緊急災害防治計劃」送該局審查。

- 97年9月15日辛樂克颱風過後，台北市大地工程技師公會監測發現，原「第六期開發整地工程」PW2A 及PRW2擋土牆，發生變形及位移，經技師建議PW2A擋土牆打設水平排水管以減輕牆背地下水壓力；PRW2及PW3擋土牆打設鋼軌樁以穩定擋土牆基腳等緊急搶救措施併前項臨時防災辦理。

- VW1及VW2擋土牆坍塌等「臨時防災工程」於97年9月25日採限制性招標完成發包手續，決標價為新台幣369萬9,000元整，97年9月27日進場施工。

- VW1及VW2擋土牆坍塌區『緊急災害防治計畫』送審及未來擋土牆修復之設計監造；已簽案依政府採購法第22條第1項第3款規定，採限制性招標交林明鼎水土保持技師事務所辦理；計費辦法擬採建造費用百分比法之「非建築物工程技術服務建造費用百分比」計算。

- VW1及VW2擋土牆坍塌原因鑑定、原第六期開發整地區域內全部擋土牆及樓梯等結構物安全評估，已簽案委託專業單位辦理。

《單位說明》本案係針對本次環山道球場坍塌進行臨時防災措施，後續將對六期檔土牆及樓梯結構作全盤檢視再研擬因應方案。

《委員意見》

◆教育部長官於9月26日蒞校訪視時，曾建議本校往後重大工程案應作一次整體性規劃，於執行時再視實際財務狀況調整期程，如此較能招攬到較具規模﹑財務較健全之廠商參與，以保障工程品質。

決     議:照案通過，請儘速執行，後續規劃請總務處作全盤性考量。

散會：14時30