國立政治大學校務基金管理委員會第4屆第7次會議紀錄

時間：97年6月24日﹝星期二﹞上午10時整

地點：本校行政大樓7樓第2會議室

出席：林委員碧炤﹑蔡委員連康（王組長揚忠代理）﹑陳委員彰儀﹑陳委員木金﹑王委員振寰﹑陳委員小紅﹑臧委員國仁﹑劉委員小蘭﹑方委員嘉麟﹑馮委員朝霖（請假）﹑陳委員文賢﹑周委員玲臺（請假）﹑許委員淑芳

列席：樓執行秘書永堅、王文顏、于乃明、林雅芸、陳毅祝、林婉娜、徐玉珍、沈維華﹑吳承鍾、鄭關平、陳郁蕙、呂逸達、劉吉軒、陳曉理、李秀梅、林怡君、彭梅枝、陳靜瑤、羅羿、林文燕、蔡素枝、林瑞鐘、周明竹、林娟綾、陳義君、田美蕙（請假）

主席：吳召集人思華　　                                        紀錄：黃雅琪

- 報  告  事  項

- 主席報告：(略)

- 確認校務基金管理委員會第4屆第6次會議紀錄。〈紀錄確定〉

- 第4屆第6次會議決議案執行情形報告(略)

- 報 告 案

第1案（詳附件乙-1~）                  提案單位：社資中心

案    由：為配合學校空間規劃本中心4樓罕用美國政府出版品搬遷至國關中心東亞所舊樓，擬購置密集書架24座﹑普通書架23座，預估經費合計新台幣189萬4,725元，此項經費擬由學校統籌經費支應。

說     明：

本案係依據97年4月30日簽案奉  准辦理【詳如附件乙-1~4】。

決     議:同意備查。

第2案（詳附件乙-5~）                   提案單位：教務處

案    由：為改善教室環境，建請在本校經費容許額度內，優先考量於大勇樓教室裝設冷氣。（臨時動議第1案併入本案討論）

說     明：

據師生反應，本校大勇樓教室每逢夏季，教室內酷熱難耐，嚴重影響授課品質及同學學習成效，為改善教室環境，建請在本校經費容許額度內，優先考量於大勇樓教室裝設冷氣，前已簽核經總務處概估所需經費約為260萬元，奉  校長批示提校基會報告【詳如附件乙-5~10】。

〈委員意見〉：

◆一樓教室蚊蟲較多建議優先施作。

◆電費費率將自7月1日起先行調漲15％，後續仍會逐步上調，但學雜費調整幅度有限，不足支應電費調漲額度，故節能管理辦法應確實制訂落實。

《總務處補充說明》冷氣節能辦法目前分3階段進行：（1）已實施各樓管人員加強巡視各教室冷氣使用情形，若屬無人教室立即關閉電源（2）新建﹑整修教室以紅外線偵測器控制，15分鐘無人即自動關閉（3）以中控電腦依上課與否控制全校各教室冷氣使用；目前正在推動第2階段，預估2年後實施第3階段計畫。

決     議:同意分2年執行，97年暑假辦理大仁樓及大勇樓﹑98年暑假辦理資訊大樓教室空調設備及節能風扇裝設工程，請總務處及教務處加強教室管理及節能落實，並縮減第3階段節能施行期程。

第3案（詳附件乙-11~）                   提案單位：會計室

案    由：會計室整編本校98年度概算報告。

說     明：

一、本室整編98年度概算，係依98年中央政府總預算附屬單位預算編製作業手冊相關規範及本校相關單位所提供資料，以及教育部通報編列原則辦理。

二、教育部核定本校98年度基本需求補助額度16億4,791萬7千元，分配經常門14億7,480萬5千元（其中屬實小補助數3,152萬2千元），資本門1億7,311萬2千元。

三、教育部核定本校98年度「發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫」特別預算額度2億元，分配經常門1億2,000萬元，資本門8,000萬元。

四、本校98年度經常門收支概算係參酌96年度決算、97年度分配預算編列，說明如下：

(一) 96年度決算支出總計35億4,194萬8千元，98年度支出概算擬編列34億710萬元，98年度較96年度減少1億3,484萬8千元，差異原因：

1.98年度折舊低列2億76萬8千元（A版以維持基金收支平衡或有賸餘為原則，故折舊A版以96年度35折估列，B版足額編列）。

2.頂大計畫98年度額度較96決算減少4,377萬2千元。

3.98年度增列工程先期規劃費1,200萬元。

4.98年度期刊移列經常門3,000萬元。

5.98年度薪資晉級、物價上漲等因素增列6,769萬2千元。

(二)97年度教學研究訓輔預算17億923萬5千元，該年度教訓輔預算超分配1億3,290萬5千元，合計18億4,214萬元，98年度教學研究訓輔預算擬編列19億7,269萬元，大於97年度預算分配規模。（註：97年度頂大計畫經資門2億元未編入預算，98年度頂大計畫於經資門各編1.2億元及0.8億元預算）

(三)98年度經常門收支概算如下【詳如附件P.乙-11～13】：

單位：千元

| 項目 | C版 (全部版) | A版 (適用預算法) | B版 (不適用預算法) |
| --- | --- | --- | --- |
| 業務總收入 | 3,423,900 | 2,640,960 | 782,940 |
| 業務收入 | 3,150,750 | 2,622,990 | 527,760 |
| 學雜費收入 | 837,525 | 837,525 | 0 |
| 建教合作收入 | 406,860 | 0 | 406,860 |
| 推廣教育收入 | 120,900 | 0 | 120,900 |
| 教育部補助教學研究收入 | 1,474,805 | 1,474,805 | 0 |
| 其他補助收入 | 276,300 | 276,300 | 0 |
| 其他業務收入 | 34,360 | 34,360 | 0 |
| 業務外收入 | 273,150 | 17,970 | 255,180 |
| 業務總支出 | 3,407,100 | 2,640,960 | 766,140 |
| 業務成本與費用 | 3,284,970 | 2,630,540 | 654,430 |
| 教學成本 | 2,470,750 | 1,864,690 | 606,060 |
| 教學研究及訓輔成本 | 1,972,690 | 1,864,690 | 108,000 |
| 建教合作成本 | 390,060 | 0 | 390,060 |
| 推廣教育成本 | 108,000 | 0 | 108,000 |
| 其他業務成本 | 222,000 | 210,000 | 12,000 |
| 管理及總務費用 | 519,260 | 485,860 | 33,400 |
| 研究發展及訓練費用 | 45,510 | 42,540 | 2,970 |
| 其他業務費用 | 27,450 | 27,450 | 0 |
| 其他業務外費用 | 122,130 | 10,420 | 111,710 |
| 本期賸餘(短絀-) | 16,800 | 0 | 16,800 |

五、98年度資本門固定資產概算，說明如下：

(一) 97年4月24日陳報教育部本校98年度資本門固定資產概算【詳如附件P. 乙-14～17】：

單位：千元

| 項目 | C版 (全部版) | A版 (適用預算法) | B版 (不適用預算法) |
| --- | --- | --- | --- |
| 土地改良物 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 房屋建築及設備 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 機械及設備 | 160,429 | 150,679 | 9,750 |
| 交通運輸及設備 | 2,697 | 1,117 | 1,580 |
| 什項設備 | 160,926 | 137,226 | 23,700 |
| 固定資產合計 | 404,052 | 299,022 | 105,030 |

(二) 97年6月20日教育部97基金055通報，行政院主計處電子中心建議刪減電腦硬體設備購置經費6,342千元，經與電算中心聯繫，同意刪減，爰修正本校98年度資本門固定資產概算如下：

單位：千元

| 項目 | C版 (全部版) | A版 (適用預算法) | B版 (不適用預算法) |
| --- | --- | --- | --- |
| 土地改良物 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 房屋建築及設備 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 機械及設備 | 154,087 | 144,337 | 9,750 |
| 交通運輸及設備 | 2,697 | 1,117 | 1,580 |
| 什項設備 | 160,926 | 137,226 | 23,700 |
| 固定資產合計 | 397,710 | 292,680 | 105,030 |

六、教育部核列98年度預算額度後，行政院彙編時若有刪減，屆時擬依通案、刪減原則或明定刪減項目辦理。

決     議:同意備查。

- 討 論 事 項

第1 案（詳附件1-1~）                  提案單位：會計室

案    由：關於「國立政治大學校務基金管理及監督辦法」及「國立政治大學校務基金自籌收入收支管理準則」修正案，提請 討論。

說　　明：

一、依據教育部97年4月10日台高通字第0970052736號函，「國立大學校院校務基金管理及監督辦法」修正條文業由該部發布施行，其修正重點如下：

(一)修正第8條第1款及第2款後段「支給基準」文字修正為「支應原則」。

(二)第9條第1項及第2項後段增列「其支給基準，由學校定之」文字，授權學校訂定以學雜費收入及5項自籌收入支應編制內教師本薪（年功薪）、加給以外之給與及編制外人員人事費，及以5項自籌收入支應辦理該收入業務有績效之行政人員工作酬勞之支給基準。

(三)明定學校支應編制內教師本薪（年功薪）、加給以外之給與及編制外人員人事費及辦理5項自籌收入業務有績效之行政人員工作酬勞，應在不造成學校虧損及國庫負擔之前提下辦理之。

(四)有關該辦法第8條第1款及第2款「支應原則」及第9條第1項及第2項「支給基準」應規範事項說明如下：

1、支應原則：包含支給財源、支給對象、支給項目、支給上限等事項，並應報部備查。

2、支給基準：包含支給金額、動支程序等，授權學校訂定之。

二、各校現有校務基金5項自籌收入收支管理規定，倘有尚未報部備查或條文內容與該辦法修正條文不符者，應儘速修正並報部備查。爰據以配合修正「國立政治大學校務基金管理及監督辦法」第九條、第十條及第十一條暨「國立政治大學校務基金自籌收入收支管理準則」相關條文內容，提請討論。

三、檢附「國立政治大學校務基金管理及監督辦法」第九條、第十條及第十一條修正條文對照表【詳如附件1-1~3】及「國立政治大學校務基金自籌收入收支管理準則」修正條文對照表【詳如附件1-4~17】各乙份，另檢附「國立大學校院校務基金管理及監督辦法」【詳如附件1-23~26】乙份，請卓參。

決     議:

（1）「國立政治大學校務基金自籌收入收支管理準則」第七條第三款修正為：「其他指定用途者，提撥百分之五歸學校統籌運用。」；第十條第3項修正為：「建教合作計畫行政管理費之分配比率另訂之，計畫結束如有剩餘，得另訂定分配比率支配運用」。

（2）餘照案通過，修正後條文詳如附件。

第2案                                 提案單位：研發處

案    由：修正本校「教師及研究人員申請校外各項補助案學校配合款處理辦法」第三條條文。

說    明：

一、依據本（97）年5月7日614次行政會議決議辦理【詳如附件2-1】。

二、本次修正重點係將申請單位增列中心及圖書館。

三、檢附修正條文對照表【詳如附件2-2】、國立政治大學教師及研究人員申請校外各項補助案學校配合款處理辦法【詳如附件2-3】。

決     議:照案通過。

第3 案（詳附件3-1~）                  提案單位：研發處

案    由：擬修正本校「建教合作實施暨收支管理規定」第九條條文，提請討論。

說　　明：

依校務基金管理委員會第4屆第4次會議決議事項：

（一）第9條第6項「其他管制事項」增列正面表列。

（二）系（所）﹑院（中心﹑館）須依本條文之支用範圍各自制訂管理費使用辦法。

辦　　法： 擬提請本次會議審議通過並報部備查後發布施行。

決     議:照案通過。

第4 案（詳附件4-1~）                  提案單位：學務處

案    由：「藝文中心視聽館舞台設施改善整修工程」案，提請討論。

說　　明：本案於96年12月委託「乙太設計顧問有限公司」辦理「大禮堂及視聽館舞台設施改善先期評估」，並於97年5月14日完成期末簡報；後經97年6月3日第98次校園規劃及興建委員會會議討論事項第一案決議，「視聽館」使用功能定位為多元功能演藝廳，改善經費共需新台幣1,951萬8,692元【詳如附件4-12】。

〈委員意見〉

- 因應新生定位營等學校推展方向及社區居民參與藝文活動水準日漸提高，使藝文中心未來角色益形重要，設計要有長遠規劃以合乎長期需求。

- 建議本校可藉與台北藝術大學之策略聯盟關係，建立兩校師生交流平台，例如邀請北藝大之畢業生作品聯展及表演至本校舉辦。

- 設備項目請先由財產組確認各項分類，俾利預算之編列，執行期程亦請先行預估俾做付款之因應。

〈單位說明〉本案特別邀請國內頂尖舞台設計大師會勘設計，預計98年1～3月施工，於期中考前完工。

決     議:照案通過，請儘速執行。

第5案（詳附件5-1~）                  提案單位：總務處

案    由：「通識教育大樓新建工程可行性評估構想案」提請討論。

說　　明：

一、本案於96年10月31日會同教務處、文學院及外語學院召開「中山館舊址運用構想專案執行小組第一次會議」，97年01月02日委任程鈞柏建築師事務所辦理先期規劃構想及可行性評估。

二、97年1月24日召開第二次專案小組會議，正式定名為「通識教育大樓新建工程」，97年03月25日召開期中簡報、97年04月28日召開期末簡報，建築師已修正計畫內容，新建樓地板面積4,375平方公尺、所需經費約1億8,000萬元【詳如附件5-20】，本案已提97年06月03日第98次校規會討論通過。

〈委員意見〉

◆設計師規劃此案時要考量台北市政府現行對於學校停車位數量之評估，係以整個校園而非個別大樓進行。

◆本案地處窪地要特別注意排水問題。

◆文學院﹑外語學院很多老師研究室在山下校區，阻隔了師生交流及系所連繫，未來空間規劃應考量增設研究室之彈性。

◆將來應在建築內建置相關資料，展示本基地之歷史典故及與本校通識教育發展之關連性。

◆本案興建完成後應就山上校區之行政及教室空間做有效調整及利用。

決     議:照案通過，經費來源為自籌，未來將積極尋求對外募款贊助。

第6 案（詳附件6-1~）                  提案單位：文學院﹑外語學院

案    由：建議將國際大樓一樓室內停車場整修為辦公室或教室，提請討論。

說　　明：

一、國際大樓周邊設有充足之室外停車位，取消室內停車場不致造成停車不便。

二、國際大樓內之華語文教學中心和外文中心，其空間使用已臻飽和，亟需擴充。

三、本案前奉97年3月11日第97次及4月25日96學年度第2學期第1次校園規劃及興建委員會臨時會討論通過在案【詳如附件6-5】。

四、案經委請呂鴻輝建築師事務所初步規劃結果約需經費新台幣713萬250元整【詳如附件6-4】，預定總體期程約需10個月，如附簡報內容。

決     議:照案通過，經費來源為華語班歷年結餘經費。

- 臨 時 動 議

第1案（詳附件丁-1~6）                  提案單位：教務處

案    由：為提昇教學品質，提供師生優質的教學環境，擬請在本校經費容許度內，於大仁樓一樓、資訊大樓地下室及一樓等教室空間，裝設節能風扇及空調設備案，提請 討論。

說　　明：

一、有關大仁樓一樓教室、資訊大樓地下室及一樓教室安裝節能風扇及空調設備案，兩案均已於97.5.26簽請於今年暑假裝設節能風扇及空調設備，並奉  校長批示在案，今依會計室會簽意見提送本會報告。

二、有關經費預估方面，經總務處評估：

(一)大仁樓一樓教室：若僅優先裝設200101及200106教室，約需費用44萬餘元，若全部裝設，約96萬餘元【詳如附件丁-4～5】。

(二)資訊大樓地下室及一樓教室：所需經費約498萬餘元【詳如附件丁-6】。

三、考量大仁樓及資訊大樓目前使用情形，擬請同意在本校經費容許度內，於今年暑假全部裝設完畢。

決     議: 詳如報告案第2案。

第2案（詳附件丁-7~11）                  提案單位：圖書館

案    由：為配合圖書館一樓多媒體室裝修改善工程之進行，擬請准予新增消防改善工程費及技師簽證費。

說　　明：

一、依97年6月11日簽案，經  校長批示提會報告。

二、圖書館一樓建置多媒體及網路學習區工程，因辦理裝修執照時得知，需先行變更使用執照及消防改善，以符合現行法規，擬委請晁藝室內裝修有限公司，與其配合之建築師、消防技師詳細檢討改善本館消防設備，俾使該工程能繼續進行。

三、預估經費包含技師簽證及設計監造費用31萬238元，以及消防改善工程費用190萬2,305元。

辦　　法：擬奉  核後委請總務處營繕組進行後續議價及工程發包事宜。

〈委員意見〉

◆圖書館一樓空間利用可再重新檢討尋求最適性。

決     議:同意備查。

第3案（詳附件丁-12~15）                  提案單位：政大書院

案    由：政大書院大講堂整修所需之相關費用，請審議案

說　　明：

一、原藝文中心國際會議廳（370203），經  校長核示擬以募款方式提昇裝修等級，進行全面整修。

二、檢附97年4月大講堂空間整修之預算書圖【詳如附件丁-14】，敬請 參酌。

三、本案已經總務處、學務處及書院辦公室同仁至現場履勘並溝通協調。檢陳國立政治大學政大書院大講堂整修工程校內協調紀要【詳如附件丁-15】，併請參酌。

〈主秘補充說明〉本案已有民間企業表達捐款贊助之意，至是否可以捐款企業名稱掛牌，將依本校相關法規所定門檻會同相關單位討論。

〈委員意見〉

◆本案應回歸到學習的本質及精神重於學習環境的硬體建置。

◆設備及家具以儉樸典雅規劃原則；若為大一生使用，應考量未來維修費用之負擔。

決     議:本案同意由企業捐款支應並依相關規定命名，經費規劃應求撙節，展現典雅之書院講堂風格；整修之餘額優先用於大講堂之軟體充實，如邀請大師講演等。

第4案（詳附件丁-16）                  提案單位：頂大辦公室

案    由：本校97年度發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫經費需求報告。

說　　明：

一、本校本（97）年度發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫，業於本年4月12日本校613次行政會議報告通過在案，刻正積極辦理中。整體計畫概分發展重點領域、拔尖學術研究、優化教育品質、建構人文社會科學基礎建設、強化國際化措施、加強行政革新及研究支援等6大面向共30項計畫，總經費需求約新台幣（以下同）2億7,527萬元。案因本年度本校僅獲教育部補助經費2億元，且限經常門與資本門各半。為使本校計畫得於較充裕之資源支持下，順利朝原定目標邁進，於年底教育部訪視提出優異表現，不足之7,527萬元，擬由校務基金項下支應。

二、整體計畫包括本校年度預算資本計畫7,236萬6千元在內，實質上只增加負擔約290萬元。

決     議:照案通過。

散會： 13時0分